2022年垃圾定点收集、中转、清扫承包费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

对城区道路清扫保洁、生活垃圾清运及压缩、公厕管理，同时对餐厨垃圾收集、处置，做到日产日清，确保城市环境卫生干净，给市民提供舒适的居家生活环境。同时对6个生活垃圾压缩中转站的运行进行管理，生活垃圾进站后，及时压缩转运至新场乡羊子岩村生活垃圾填埋场规范填埋，达到环保要求。我局对该项目进行监督管理。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目历年来的环境卫生项目，根据我县城区环境情况实际需要进行申报的，实行县级报账制。

- （二）项目绩效目标。

对城区道路清扫保洁23万平方米、生活垃圾清运及压缩、公厕管理，同时对餐厨垃圾400个点收集、处置，做到日产日清，确保城市环境卫生干净。6个中转站生活垃圾转运。

- 项目资金申报相符性。

根据往年资金拨付情况再结合当前实际情况进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。资金计划994.82万元，资金到位994.82万元。

2.资金使用情况。对该项目对清扫保洁公司、餐厨垃圾处置公司拟定考核管理办法，每月考核后凭同等金额的正规票据，次月支付考核经费；市政设施水费由自来水公司每月凭票按实支付。资金已全部使用完毕，资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

垃圾清扫保洁服务通过政府采购公开招标，确定服务公司，组织实施；餐厨垃圾收集、转运、处置服务项目通过政府采购竞争性磋商，确定服务公司，组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，全年共投入资金994.82万元，该项目中完成了清扫保洁21万平方米、城区生活垃圾收集转运、大件垃圾收集转运处置、管理公厕9座、6个生活垃圾中转站运行及垃圾转运、餐厨垃圾400个的处置工作等。清扫保洁和餐厨垃圾日产日清，按实完成任务，达到预期目标，群众满意度达到100%，服务对象满意度达到100%。该项目的设立确保了城市环境卫生，给市民提供舒适的居家环境。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（二）项目效益情况。

该项目正常运行，保障了城区环境卫生干净，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于季节性农副产品上市，城区生活垃圾大大增加，给保洁清运增加一定的难度。

（二）相关建议。

对加强保洁公司管理，针对农副产品大量上市，要求保洁公司加大巡查力度，增加清运频次，确保环境卫生干净。

。