附件6

园林绿化管理中心城乡绿化项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目主管部门：峨边彝族自治县综合行政执法局；职责主要一是负责管理城区园林绿化工作；二是负责依法对违法城市绿化管理方面违法、违规行为进行查处。

- 2、项目立项、资金申报的依据：峨边彝族自治县人民政府常务会议决定事项《峨边府常定〔2016〕78号》。

- 3、财政预算资金，建设美丽峨边、提升人居环境

4、通过比选和招投标方式进行城区、彝家新寨、旅游新村的绿化提升。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：以县委、政府“致力绿色崛起，建设美丽峨边”的总思路下，结合我县边远山区县实际情况，创新加快建设，努力加强管理，着力改善生态环境，提升城乡居民生活居住环境质量为目标。

2、项目严格按照年初绩效目标，年初目标城乡绿化面积5000平方米，摆放鲜花及造型盆5万盆，栽种绿植花草、摆放

鲜花验收，基本达到设计效果图效果。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评严格按照相关法律法规及政策组织实施。

- 项目资金申报及使用情况

- （一）项目资金申报及使用情况

项目资金申报及批复情况：项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关法律法规及程序的相关规定。

(二）资金计划、到位及使用情况。（具体金额）

1、资金计划：县级财政资金计划160.52元。

2、资金到位：县级财政资金年底全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3、资金使用：县级资金支出完成160.52万元，使用安全、规范、有效，园林绿化面积实报实销，资金使用安全、规范，支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理情况：各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照县级财政规定及有关比选、招投标等流程组织实施。

（二）项目管理情况。

各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度进行管理，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

- 项目监管情况。

- 峨边彝族自治县综合行政执法局严格加强项目管理的监管手段、监管程序、监管工作开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成城乡绿化面积5000平方米，摆放鲜花及造型盆50000盆，在实施方案内（12月31日前）完成，基本达到设计效果图效果，完成资金160.52万元，全年无资金结余情况，无违规记录等，全面完成目标。

- 项目效益情况。

- 提高居民人居环境质量、提升城市整体形象；大幅改善城区空气质量；持续改善城区人居环境、提升人民生活质量，使生态环境有所提高，服务对象、主管部门及人民群众满意度上升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合县委、政府“精致之城，建设美丽峨边”的总体工作部署，项目实施改善了生态环境，提升城乡居民生活居住环境。项目绩效总体评价优秀。

- （二）存在的问题。

- 缺少园林绿化专业管护人员。

- 相关建议。

- 建议将城区绿化建设工作由第三方公司外包管理，并通过引进招录专业管理人员。