附件7

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为我镇解放村产业发展需要及进一步加强解放村、巴溪村城乡环境整治力度，实施黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目，项目资金共计71.5万。

2．按照《四川省财政厅关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农[2020]182号）要求。

3．黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目资金由县财政局统一管理，按照项目进度施行资金支付。

4．黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目资金分配的原则为黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程63.5万元，解放村、巴溪村环境卫生整治项目资金为8万元。

（二）项目绩效目标。

1．黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目主要建设内容：为我镇解放村产业发展需要及进一步加强解放村、巴溪村城乡环境整治力度。

2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将对黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目的任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、满意度以及其他内容进行综合评价。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

（4）项目效益包括项目完成后的效益，满意度情况。

3．该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按财评报告、项目合同、项目实施进度及控制经费预算的原则，预算71.5万元，实际支付40万元，结余资金31.5万元，等项目审计结算后再支付余款。

（三）项目自评步骤及方法。

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目由镇项目办严格按照项目合同、项目实施进度进行自评，由镇财政所给予资金支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目由镇项目办负责具体实施，按照项目合同、项目实施进度给予自评审核后由镇财政所按相关规定进行项目资金支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金属于省级下达资金，于年初进行了资金下达，镇财政所于2022年8月支付了项目进度款40万元。

2．资金到位。2022年年初镇财政向自治县财政局提交用款计划附项目进度款报账资金，申请项目进度款40万元，已支付。

3．资金使用。此项目预算资金71.5万元，由镇项目办进行自评，由镇财政所给予资金支付。支付资金40万元，结余资金31.5万元，等项目审计结算后再支付余款。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目具体由镇项目办负责具体实施，项目实施前对项目进行了可行性研究、自评及审核上报。

（二）项目管理情况。

此项目我镇项目办按照签订的合同及项目实施要求负责落实。

（三）项目监管情况。

- 由镇项目办负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目于2023年5月底前完成了项目实施，并由镇项目办负责审计结算相关事项，结余31.5万元资金还未走报账程序。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目实施后，加强巴溪村、解放村城乡环境整治力度，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境；也便利了解放村三组人员出行。

2.社会效益

通过项目的实施，巴溪村、解放村人居环境和村容村貌得到有效改善，解放村三组村民出行得到便利。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚定基础。

3.可持续影响

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4.满意度

提高了群众的社会满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1．项目评价等级结果

经综合汇总得出黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目绩效评价等级为为优。

2．黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分91分。

（二）存在的问题。

暂无

（三）相关建议。

暂无