附件6

峨边彝族自治县沙坪镇

2023年项目支出绩效自评报告

（2023年农村公益事业一事一议财政奖补项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目2023年中央农村公益事业一事一议财政奖补项目通过农户奖补形式实施。资金来源：财政资金。建设内容及规模新声村、红星村、双河村、马嘶溪村、河沟村5个村道路清沟，河道漂浮物和沉淀物清理，辖区内2490户房前屋后卫生清理及外墙美化处理，楼道堆积物清理，陈旧设施打围处置等工作。通过该项目的实施进一步推进人居环境整治工作，提升村容村貌，提高群众满意度和幸福指数。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要针对人居环境的改善，让新声村、红星村、双河村、马嘶溪村、河沟村5个村的环境卫生得到进一步改善。通过本项目的实施，能够切实改善松林坡村生活环境、产业发展，通过该项目的实施进一步推进人居环境整治工作，提升村容村貌，提高群众满意度和幸福指数。

2．为进一步加强提升城乡环境，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境，以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

（2）项目管理情况包括项目前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

（4）项目效益包括项目完成后的效益，满意度情况。目前此项目按照施工进度已拨付54.2185万元。

3．该项目申报内容与实际相符申报目标合理可行。按项目实施进度与合同约定，预算金额为54.2185万元，实际支付54.2185万元，无结余资金。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目通过农户奖补形式实施，镇村组织验收，镇财政所负责资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在2023年度下达，项目预算资金54.2185万元，申请并拨付资金54.2185万元，无结余资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目经费正常年度预算，全年预算金额为54.2185万元，其中中省资金54.2185万元。

2．资金到位。由于该项目于2023年11月完成竣工12月验收，12月申请项目资金54.2185万元。

3．资金使用。由于该项目于2023年12月完成竣工12月验收，12月申请项目资金并拨付资金54.2185万元。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目通过农户奖补形式实施，由镇村两级组织验收，镇财政所负责资金拨付。

（二）项目管理情况。该项目严格按照施工合同管理。

（三）项目监管情况。该项目由镇项目办监管，镇财政所监督资金使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目2023年11月施工，12月完成竣工12月验收。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

提升了人居环境整治能力，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境。

2.社会效益

通过项目的实施，全镇人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚定基础。

3.可持续影响

该项目的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4.满意度

提高了新声、双河、马嘶溪、河沟、红星5个村村民的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1．项目评价等级结果

经综合汇总得出2023年农村公益事业一事一议财政奖补项目绩效评价等级为优。

2．2023年农村公益事业一事一议财政奖补项目绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分99分。

（二）存在的问题。

暂无

（三）相关建议。

暂无