附件7

五渡镇2020年度“大鹏房”问题专项清理整治项目重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照政府批示[2020]27号文件精神，制定五渡镇2020年度“大鹏房”问题专项清理整治项目预算资金10万元。

- 项目绩效目标。

整治辖区内5处“大棚房”，全部拆除现有房屋，到达复耕的目的。

- 项目资金申报相符性。

- 按照“大棚房”拆除具体实施内容细化并申报项目，达到99%的相符性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。“大棚房”问题专项清理整治资金10万元，财政安排10万元。截止2021年12月31日，资金全部拨付到位。

2．资金使用。截止2021年12月31日，“大棚房”问题专项清理整治资金10万元全部拨付使用，使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过直接支付方式使用，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

（三）项目组织实施情况。

- 我镇领导高度重视“大棚房”问题专项清理整治项目运行，成立专班专门推进此项工作，迅速在一个月内将辖区内的五处“大棚房”拆除并复耕。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月31日，全镇5个“大棚房”拆除工作圆满完成，资金拨付10万元，资金拨付率达100%。

- 项目效益情况。

- 该项目的实施有效的宣传了保护耕地保护基本农田的方针政策，起到很好的警示作用，保护了生态环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无