附件7

峨边彝族自治县五渡镇

2022年项目支出绩效自评报告

（解决田村集中区住房外立面风貌塑造财政奖补资金；

解决胡坝村避险解困项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1.五渡镇在项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用经费，确保资金使用安全合理、合规职能，保障项目实施有效运行的职能。

- 2.项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

- 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：解决胡坝村17人避险解困，田村集中区22人次住房外立面风貌塑造。

2．按照五渡镇2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，解决胡坝村17人避险解困，田村集中区22人次住房外立面风貌塑造。

3．该项目结合自身实际情况制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

村级自评，镇复评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目的实施，通过村（社区）初步讨论上报镇党委会研究决定，报县财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。解决田村集中区住房外立面风貌塑造财政奖补资金，县级财政安排39.56万元；解决胡坝村避险解困项目，县级财政安排9.6万元。

2．资金到位。截止2021年12月31日，解决田村集中区住房外立面风貌塑造财政奖补资金到位39.56万元，到位比例100%；解决胡坝村避险解困项目资金到位9.6万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3．资金使用。截止2021年12月31日，解决田村集中区住房外立面风貌塑造财政奖补资金使用39.56万元，使用比例100%；解决胡坝村避险解困项目资金使用9.6万元，使用比例100%。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

我镇领导高度重视该项目运行，通过党委会研究决定实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级会议再上报镇政府审批，通过后实施。项目实施目标不够具体的，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月31日，解决田村集中区住房外立面风貌塑造财政奖补项目和解决胡坝村避险解困项目圆满完成目标任务，资金拨付49.16万元，改善了29人次居住环境，大幅提升了群众的满意度，达到预期目的。

（二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，大大改善了29人次居住环境，产生了49.16万元的经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目圆满完成目标任务，改善了29人次居住环境，大幅提升了群众的满意度，达到预期目的，项目总分100，自评99分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。