附件7

馆藏档案数字化加工项目支出绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位在档案数字化加工项目管理中主要承担组织项目实施并在实施过程中开展监督的职能，确保项目顺利完工并取得预期效果。

- 项目立项、资金申报的依据。

档案数字化加工是我单位根据国家档案局《全国档案信息化建设实施纲要》、《四川省国家档案馆管理办法》、《四川省档案信息化建设实施意见（2011年—2015年）》、《中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室印发关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》、乐山市档案局《关于全市档案信息化建设的实施意见》文件要求开展的项目，资金的申报是根据馆藏内已有且需要进行数字化的档案数量和委托机构加工价目表以及结合本年度财政所能匹配的资金进行申报，旨在于有效、科学实施项目。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施前已制定了资金管理办法，对资金拨付时间和拨付方式也进行了明确，在项目实施完毕后由本单位组织专人进行验收，严格按照签订合同的金额、扫描完成的数量、扫描的效果等进行验收，验收合格后才拨付资金。

- 资金分配的原则及考虑因素。

资金的分配按照在已定的资金数额范围内，对完成的项目数量、效果进行据实拨付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

档案数字化加工是指我馆按照国家、省市档案部门档案管理工作的要求，委托专业机构、专业设备将馆藏纸质档案通过数字化加工形成档案数据库，提高档案查阅的效率和便捷性，使档案管理进入信息化阶段。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的绩效目标是指在预算金额内将合同所详列的馆藏档案扫描数量、扫描内容按照数字化要求逐一进行加工形成信息化数据库，并在规定时间里，保质保量完成任务，提高档案查阅的效率和便捷性，使档案管理进入信息化阶段。

- 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作开展前我单位制定了自评方案，办公室牵头、由分管领导和财务人员组成自评小组，对前期项目立项依据、招投标相关事宜、合同内容可行性进行审查对项目开展过程合法合理性进行自查，确保自评工作取得实效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目开展进度以及所需资金按照年初预算指标向县财政提出项目用款计划表，财政审核后下达资金给单位，单位再进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金来源主要通过本单位年初预算，由县级财政统一安排资金,年初预算资金为10万元。

2．资金到位。根据项目实施进度，通过申请由县财政拨付项目资金。

3．资金使用。该项目资金通过项目验收合格后已进行了支付，在支付资金时严格按照签订合同的金额、扫描完成的数量、扫描的成效等内容进行验收，项目资金达到专款专用合理支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目是按照省市档案部门和信息化建设的要求而组建的，根据馆藏档案数量统计出所需扫描数量，并咨询专业机构所需经费，形成初步项目资金需求，并在年初进行预算，上报财政部门审核，审核过后，通过招标委托专业机构进行数字化加工，在本年度扫描任务完成后，本单位组织人员进行验收，验收合格后支付资金。

（二）项目管理情况。在实施项目前我单位咨询财政以及交易中心关于招标和政府采购相关事宜，并在他们的监督和帮助下，顺利完成招标和政府采购相关事宜，在整个实施过程中我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度，使项目得以顺利开展。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我单位安排了专人对整个项目实施过程进行全程监督、参与、指导，对项目实施过程中的档案资料安全、库房安全等进行严格监管，并不定时对扫描成效进行检查，确保项目按时、按量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目要求完成了档案整理、录入电子文档目录、全文数字化扫描、条目数据和全文数据的入库挂接工作，完成档案数字化处理680908页、档案目录著录72490条，共计10万元，通过验收，数据已正常投入查阅使用。

（二）项目效益情况。

档案数字化加工是我单位按照上级档案部门关于档案信息化建设的要求开展的，档案数字化的开始使查阅档案从以前花费大量时间翻阅纸质档案进行查找演变成通过电脑快速有效查阅，节省了查阅时间和人力，利用有限的时间可以为更多查档人士提供查阅服务，提高了服务对象的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

档案数字化加工项目绩效评价的开展是该项目实施完后的一次自评活动，对项目开展事前、事中、事后进行了严格审查，对项目开展过程中是否合理合规合法进行了自查，从项目的数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面对该项目进行了一次深入的自查，具有很大的必要性。

（二）存在的问题。

由于项目实施过程中存在一些不确定因素因此项目开展与预期会有一些方面的差距。

（三）相关建议。

针对存在的问题，下一次在遇到新问题时尽量提高应变能力，尽量确保项目按原定计划实施开展，取得良好成效。