峨边府办函〔2025〕5号

峨边彝族自治县人民政府办公室

关于印发《峨边彝族自治县2025年统筹整合

财政涉农资金使用方案》的通知

各乡镇人民政府，县级各部门：

《峨边彝族自治县2025年统筹整合财政涉农资金使用方案》已经县政府同意，现予印发，请遵照执行。

峨边彝族自治县人民政府办公室

2025年3月20日

峨边彝族自治县

2025年统筹整合财政涉农资金使用方案

为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，根据省财政厅等11部门《关于优化调整脱贫县涉农资金统筹整合试点政策的通知》（川财农〔2024〕14号），为加强过渡期内我县作为省级乡村振兴重点帮扶县对涉农资金统筹整合工作，进一步改善彝区群众生产生活条件，确保持续增加脱贫群众收入，现结合我县实际情况，特制定如下实施方案。

一、整合资金来源

四川省财政厅等5部门《关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕94号），下达我县2025年省级衔接资金10639万元。

二、主要目标

围绕健全防止返贫动态监测帮扶机制，加强监测预警，强化精准帮扶，支持实施带动“十四五”易地扶贫搬迁后续发展项目，加大对乡村振兴重点帮扶村支持力度，解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题，加快补齐短板弱项，继续开展基础设施建设，大力发展壮大特色优势产业，促进脱贫群众持续稳定增收，确保脱贫群众不返贫，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格执行项目和资金管理的相关要求，确保项目管理程序规范，资金运行规范安全、高效透明。

三、建设内容及投资计划

实施建设项目18个，安排资金10639万元。

（一）产业发展项目

1.林竹产业加工园区提升改造项目。在毛坪镇建设农产品加工园区，建设竹笋初加工、深加工、仓储物流、液氮冻库等设施设备和销售模块，配套建设园区道路，并完善相关配套设施，形成林竹特色产业生产加工销售基地15000㎡以上。安排资金1550万元。

2.万亩林竹产业环线建设项目。打通新林、平等、杨河、五渡等林竹产业环线路网，并配套完善基础设施。安排资金542.09万元。

3.“两品一标”品牌创建项目。对新场辣椒、大堡莴笋青、毛坪羊角菜等蔬菜产品、杨河“梦笋”等产品进行“两品一标”认证。安排资金30万元。

4.集体经济特色产业发展建设项目。因地制宜发展土特产、庭院经济等特色产业项目，支持集体经济扶持脱贫户、监测户产业发展。安排资金4000万元。

5.2025年中省扶持村集体经济项目。扶持4个村集体经济发展。安排资金160万元。

6.浙川（峨边）东西部协作产销对接平台项目。打造易地扶贫集中安置点特色产业直销点；在绍兴等地打造农副产品直销点2个以上（飞地），销售推广峨边土特产，支持特色产业发展。安排资金80万元。

7.宜坪乡产业能力提升项目。扶持发展宜坪乡产业能力提升。安排资金100万元。

（二）基础设施项目

1.黑竹沟镇古井村二组基础设施提升项目。对上下古井村道路、饮水、用电等基础设施进行改造提升，并配套完善相关公共服务设施。安排资金498万元。

2.马嘶溪村基础设施提升项目。对马嘶溪村道路、饮水、用电等基础设施进行改造提升，并配套完善相关公共服务设施。安排资金480万元。

3.农村道路修复项目。对我县相关村道路进行新建及修复。安排资金400万元。

4.大堡镇双九村基础设施提升项目。建设200M长人行桥一座。安排资金100万元。

5.马嘶溪村到万漩村联通工程。新建道路5公里。安排资金400万元。

（三）其他项目

1.2025年峨边彝族自治县脱贫户（监测户）省外务工一次性交通补助项目。对全县脱贫户（监测户）省外务工人员发放交通补助。安排资金300万元。

2.全县公益性岗位项目。安排资金662.91万元，其中：人居环境整治员公益性岗位531名，安排资金254.88万元；水利巡管员公益性岗位161名，安排资金82.11万元；保洁保绿员公益性岗位679名，安排资金325.92万元。

3.雨露计划项目。对全县脱贫户学生实施“雨露计划”补助，每生每期1500元。安排资金156万元。

4.小额信贷贴息项目。为脱贫户（监测对象）提供小额信贷贴息。安排资金80万元。

5.特色村庄规划项目。为我县村庄发展编制特色村庄规划。安排资金100万元。

四、进度安排

（一）项目规划。按照“规划到村、设计到户”要求，由县农业农村局牵头，各行业主管部门配合，项目实施村严格按照“苗木自移、土地自调、矛盾自消、手续自办”落实相关工作。

（二）项目实施。项目实施主体和责任主体为各乡镇人民政府及有关部门，资金和项目管理、绩效评价、监督检查责任主体为县财政局、县农业农村局、县发改局，资金下达和资金监管单位为县财政局。各乡镇及涉及部门要按照实施方案规定的进度要求组织实施。

（三）检查验收。各项目建设单位加快项目建设进度，实施完成并同步完善质量检测、竣工结算、结算评审等相关资料，确保项目资金年末报账进度达到100%。

五、保障措施

（一）高度重视，强化领导

成立以县政府县长为组长，县政府分管农业农村、财政工作的领导为副组长，县农业农村局、县财政局等单位负责人，相关乡镇主要负责人为成员的“峨边彝族自治县2025年统筹整合财政涉农资金管理领导小组”。领导小组办公室设在县农业农村局，由县农业农村局局长兼任办公室主任，县财政局、县农业农村局分管领导兼任办公室副主任，建立联席会议制度。各乡镇和县级相关部门务必高度重视，一把手负总责亲自抓，分管领导具体抓，安排专人负责，层层压实责任。各行业主管部门要加强技术指导，确保按时完成建设任务。

- 严格程序，强化管理

- 各有关单位要严格按照财政厅等11部门《关于优化调整脱贫县涉农资金统筹整合试点政策的通知》（川财农〔2024〕14号）文件组织实施建设项目。一是按照程序组织实施。属于政府采购和招投标管理范围的项目，执行政府采购和招投标相关规定；村级微小型项目可通过村民民主议事的方式，由村级组织自建；二是加强衔接资金和项目管理。全面推行公开公示制度，财政衔接资金分配结果一律公开，乡、村两级项目安排和资金使用情况一律公告公示，自觉接受群众和社会监督。按照“谁分配、谁公开”“谁使用、谁公开”“分配到哪里、公开到哪里”的原则，形成分级、分类公示制度；三是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，带动脱贫群众和监测对象增收致富，加快乡村振兴有效衔接。根据建设项目实施进度，对前期规划不实，资金对接不精准或实施困难项目，允许闲置资金调剂使用；四是县级相关行业主管部门积极指导乡镇和项目建设业主单位，围绕统筹整合财政涉农资金使用范围，全面编制年度项目实施方案，实施方案明确项目建设内容、投资资金、开工时间及竣工时间等要素，确保项目建设的工作保障机制。

- 严格考核，强化督查

- 各资金项目管理部门，要加强对项目实施过程中的监督检查，指导实施进度，组织成果验收，严把乡镇项目资金报账资料审核关。各村第一书记、驻村工作组、村委会要积极参与财政衔接推进工作，加强对乡村振兴补助资金和项目的管理和监督。进一步完善监督检查、公告公示和绩效评价制度，提高资金分配和使用的透明度。将统筹整合财政涉农资金管理工作列为县纪委监委、县委、县政府督查室和县审计局的监督检查重要内容，开展专项督查检查，对存在的问题要责令整改，整改不力的，追究相关部门和人员责任。

对在统筹整合财政涉农资金管理中挤占、挪用或不按规定使用项目资金，对擅自调整、变更项目实施地点、项目建设内容及进度严重滞后者，要通报批评并责令整改。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，根据有关法律法规追究相关人员的责任，构成犯罪的将依法移交司法机关处理。

附件：峨边彝族自治县2025年统筹整合财政涉农资金项目清单

信息公开选项：主动公开

────────────────────────────

峨边彝族自治县人民政府办公室             2025年3月20日印发