附件7

武警中队日常保障经费及训练车棚建设项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．峨边彝族自治县武警中队主要担负峨边县看守所外围武装警戒任务；担负峨边县境内各类暴力恐怖事件处置任务，节假日以及敏感特殊时期城市武装巡逻任务；参与处置驻地自然灾害等任务

- 项目立项、资金申报的依据。

保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成，保障峨边社会整体平稳；1、新营房训练场训练大棚建设，落实场地建设标准，提高官兵训练质量，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。

2、新营房运兵车车棚建设，落实场地建设标准，保持运兵车辆良好性能，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 项目实施严格有专人领导负责实施，保证项目的实施过程中严格把控项目的质量和不利因素的发生。

- 资金分配的原则及考虑因素。

资金严格按照预算支出专款专用，考虑到项目预算一系列开支未精确到细枝末节，我局妥善按比例从项目支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成对困难官兵帮困解难，保障官兵医疗费用

中队年度水电费的保障，新营房设备设施增加耗电耗水量大

中队落实正规化建设标准，保障中队日常工作的正常运行.保障官兵文化需求；新营房训练场训练大棚建设。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成，保障峨边社会整体平稳。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

武警中队日常保障经费及车棚建设，2022年预算批复资金43.48万元，上级资金0万元，该项目总金43.48万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。武警中队日常保障经费及车棚建设项目在资金计划的基础上，财政安排43.48万元。

2．资金到位。截止2022年12月31日，武警中队日常保障经费及车棚建设项目在资金到位43.48万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日，武警中队日常保障经费及车棚建设项目在资金使用43.48万元，使用比例100%。

（三）项目财务管理情况。

天网一期、二期租赁费项目经费采取授权支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

- 1、由项目负责人负责编制项目编报。

- 2、由单位负责人审核项目的可行性。

3、由财政局对口股室审核通过。

- 项目管理情况。

- 项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

- 项目监管情况。

- 项目资金由县财政局具体管理，按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策

项目根据社会必要性、可行性、明确性、合理性进行决策。

- 项目管理

- 项目在资金分配、资金使用、执行规范严格按照财经法和预算法进行运转。

- 项目绩效

该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：94分。

（二）存在问题。

技术还存在不足，技术不够成熟、地理环境复杂，需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展，下一步需对业务水平和整体素质要待于提高。

- 改进建议。

一是进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行；二是加强财务人员的业务知识，提高财务人员整体素质。三是加强与业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展工作，保证资金执行进度，充分发挥资金效益。