2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年全县非煤矿山生态环境问题排查整治费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1．根据《四川省自然资源厅关于印发《四川省矿山生态修复问题排查整治专项行动工作方案》的通知》（川自然资函（2022）220号）有关要求，2022年全县非煤矿山生态环境问题排查整治费项目经费主要用于1.对全县非煤矿山生态环境问题进行排查整治，（川自然资函{2020}745号）。2.对2020年矿山环境恢复治理及损毁土地变化图斑调查复核入库。3.对峨边县耕地后备资源作调查评。

（二）项目绩效目标。

- 1．对土壤污染状况详查、耕地质量等级、生态保护红线和城镇开发边界、土地质量地球化学调查等形成耕地后备资源报告。

2.对2020年矿山环境恢复治理及损毁土地变化图斑调查复核入库。

3.对峨边县耕地后备资源作调查评价。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初部门预算35万，调整预算25.65万元。

- （二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。县级财政资金计划25.65万元。

2．资金到位。县级财政资金到位25.65万元。

（三）3．资金使用。截止目前25.65万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。其中：1.支付非煤矿山生态环境问题进行排查整治9.98万元，2.支付2020年矿山环境恢复治理及损毁土地变化图斑调查复核入库7万元。3.支付峨边县耕地后备资源作调查评8.67万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目为日常运营维护类，国土空间生态保护股实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、管理。

（二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律、法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1．完成了对土壤污染状况详查、耕地质量等级、生态保护红线和城镇开发边界、土地质量地球化学调查等形成耕地后备资源报告。2.完成了调查评价报告并上报省自然资源厅审核通过。3.完成了图斑复核和数据填报。

（二）项目效益情况。

1.全面深入开展矿山生态修复问题排查整治，采用无人机等检查手段，提交矿山生态修复问题台账及修复问题排查情况汇总表。已通过省厅审核。该项目保护了耕地生态红线，群众满意度达到100%。

2.全面完成自然资源部下发2020年矿山环境恢复治理及损毁土地调查复核入库工作，统筹推进矿山生态修复工作。按时上报省厅图斑数据，确保数据真实和准确。已通过省厅审核，保护了耕地生态红线，群众满意度达到100%。

3.对比分析林业、水利、生态环境等相关数据，对可开发耕地、可恢复耕地、可垦造水田进行资源调查评价，按时提交耕地后备资源调查评价数据成果、分析报告和实施方案。项目已全面完成，成果已提交省厅审核，该项目保护了耕地生态红线，群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

（二）存在的问题。

相关部门的配合不到位，资金拨付缓慢，影响项目进度实施。

（三）相关建议。

年度预算安排给与项目经费充足保障。