2023年度项目支出绩效自评报告

（拆旧复垦项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1．2019年10月四川省自然资源厅和乐山市自然资源局相关文件分解下达我县2019年城乡建设用地增减挂钩项目跨省调剂1350亩，分两个批次立项建设，参与农户3259户，完成拆旧复垦1674.044亩，产生跨省流转结余指标1171.83亩。

（二）项目绩效目标。

- 1．第一批次项目于2022年5月30日完成县级验收工作，6月29日完成市级现场核查，8月11日市自然资源局出具指标确认函确认归还挂钩周转指标完成887.165亩，农民安置建新使用挂钩指标151.397亩，预留给集体经济组织指标114.756亩，实现结余指标621.012亩。

- 2.第二批次项目于2022年7月完成县级验收工作，8月31日完成市级验收核查，9月6日市自然资源局指标确认归还挂钩周转指标786.879亩，农民安置建新使用挂钩指标164.922亩，预留给经济组织71.144亩，结余指标550.814亩。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初部门预算3021.6916万元，调整预算3021.6916万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 1．资金计划。县级财政资金计划3021.6916万元。

2．资金到位。县级财政资金到位3021.6916万元。

- 3．资金使用。截至目前3021.6916万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。支付农户拆旧复垦费用3021.6916万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目为日常运营维护类，国土空间生态保护股实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、管理。

（二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1，1．第一批次项目于2022年5月30日完成县级验收工作，6月29日完成市级现场核查，8月11日市自然资源局出具指标确认函确认归还挂钩周转指标完成887.165亩，农民安置建新使用挂钩指标151.397亩，预留给集体经济组织指标114.756亩，实现结余指标621.012亩。

- 2.第二批次项目于2022年7月完成县级验收工作，8月31日完成市级验收核查，9月6日市自然资源局指标确认归还挂钩周转指标786.879亩，农民安置建新使用挂钩指标164.922亩，预留给经济组织71.144亩，结余指标550.814亩。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：合理节约利用土地，改善群众居住环境，提高人民生活水平。2.生态效益：保护生态环境。3.经济效益：增加财政收入，促进经济发展。群众满意度达100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

（二）存在的问题。

相关部门的配合不到位，资金拨付缓慢，影响项目进度实施。

（三）相关建议。

年度预算安排给予项目经费充足保障。