2023年度项目支出绩效自评报告

（2022年地质灾害工程防治项目川财债

〔2023〕19号）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目实施工程名称为峨边彝族自治县新林镇楠木村4组石湾头滑坡等8处地质灾害治理工程。中标价为4589190元，主要实施8个地灾点的治理。于2022年12月12日开工，2023年2月11日竣工。已于2023年7月12日竣工初步验收。

（二）项目绩效目标。

- 实施完成2022年地质灾害工程防治项目川财债〔2023〕19号任务300万元。包含以下8个地质灾害治理项目：1.峨边彝族自治县新林镇楠木村4组石湾头滑坡。2.峨边彝族自治县新林镇楠木村4组大坪高滑坡。3.峨边彝族自治县毛坪镇老鸦村和平组滑坡。4.峨边彝族自治县大堡镇茶丰村3组上河坝泥石流。5.峨边彝族自治县金岩乡俄罗村1组瓦支山危岩群。6.峨边彝族自治县金岩乡罗卜村1、3组莫洛东崩塌。7.峨边彝族自治县金岩乡温泉村5组阿罗瓦钵危岩。8.峨边彝族自治县金岩乡挖吉村2、6组挖铁崩塌（现为峨边彝族自治县金岩乡挖吉村2组挖铁崩塌）。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初部门预算300万元，调整预算300万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 1．资金计划。中央、省市资金计划300万元。

- 2．资金到位。中央、省市资金计划300万元。

- 3．资金使用。截至目前98.545万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。主要支付峨边彝族自治县新林镇楠木村4组石湾头滑坡等8处治理工程勘察设计费98.545万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目为日常运营维护类，国土空间生态保护股实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、管理。

（二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1.已完成峨边彝族自治县新林镇楠木村4组石湾头滑坡。于2023年7月12日完成初步验收。2.已完成峨边彝族自治县新林镇楠木村4组大坪高滑坡。于2023年7月12日完成初步验收。3.峨边彝族自治县毛坪镇老鸦村和平组滑坡，于2023年7月12日完成初步验收。4.峨边彝族自治县大堡镇茶丰村3组上河坝泥石流，于2023年7月12日完成初步验收。5.峨边彝族自治县金岩乡俄罗村1组瓦支山危岩群。于2023年7月12日完成初步验收。6.峨边彝族自治县金岩乡罗卜村1、3组莫洛东崩塌。7.峨边彝族自治县金岩乡温泉村5组阿罗瓦钵危岩，于2023年7月12日完成初步验收。8.峨边彝族自治县金岩乡挖吉村2、6组挖铁崩塌（现为峨边彝族自治县金岩乡挖吉村2组挖铁崩塌）。于2023年7月12日完成初步验收。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：切实保护了人民群众的生命财产安全。2.生态效益：保护生态环境。3.群众满意度达100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

（二）存在的问题。

相关部门的配合不到位，资金拨付缓慢，影响项目进度实施。

（三）相关建议。

年度预算安排给予项目经费充足保障。