2023年度项目支出绩效自评报告

（2023年地质矿产资源勘查与管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1．2023年地质矿产资源勘查与管理项目经费主要实施了以下3个明细项目：1.强化矿山的监管工作。制定矿山整治行动方案，共出动人员148人次，共排查矿山企业156家次，共计51个问题，建立“清单+责任+销号”的工作制度，目前已整改完成41个问题，整改完成率达80.39%，剩下10个问题正在督促企业整改中。2.提高矿产资源保障水平。持续推进峨边彝族自治县茶园坪建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿的拍卖出让，拍卖出让方案并已征求县级有关部门意见，预计出让收益10亿元。3.积极开展生态保护红线矿业权退出工作。我县涉及生态保护红线范围内矿业权共计7宗，其中探矿权5宗、采矿权2宗，实现6宗矿业权的市县两级验收，完成矿业权退出工作。

（二）项目绩效目标。

- 1．完成对全县69个矿山地质状况进行巡查、矿山储量进行监测。2.完成对矿权出让前期进行勘查、评估咨询服务等。3.完成对已完成出让的茶园坪矿权前期勘探费用。4.完成茶园坪石灰岩、刘家沟玄武岩矿产资源开发利用方案编制等5。完成违法采矿、越界开展治理整顿。投入经济成本共计261.02万元。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初部门预算61.02万元，调整预算261.02万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。县级财政资金计划261.02万元。

2．资金到位。县级财政资金到位261.02万元。

- 3．资金使用。截至目前261.02万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。其中：1.支付矿产地质调查勘查储量监测及违法开采矿山调查费、测绘费经费28.19万元。2.支付矿权出让评估费、信息技术咨询服务费10.03万元。3.支付茶园坪、刘家沟矿产资源勘探项目经费200万元。4.完成茶园坪石灰岩、刘家沟玄武岩矿产资源开发利用方案编制费等22.8万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目为日常运营维护类，国土空间生态保护股实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、管理。

（二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1．完成对全县69个矿山地质状况进行巡查、矿山储量进行监测共156家次。2.完成对矿权出让前期进行勘查、评估咨询服务等。3.完成对已完成出让的茶园坪矿权前期勘探费用。4.完成茶园坪石灰岩、刘家沟玄武岩矿产资源开发利用方案编制费等5.完成违法采矿、越界开采案件进行治理整顿。

（二）项目效益情况。

1.促进了矿产资源的开发和利用，保护生态环境，促进经济发展，增加财政收入，维护了生态资源的可持续利用，群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

（二）存在的问题。

相关部门的配合不到位，资金拨付缓慢，影响项目进度实施。

（三）相关建议。

年度预算安排给予项目经费充足保障。