项目支出绩效自评报告

（乡镇农村污水处理站运行维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.峨边生态环境局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县水务局、县发展改革局、县财政局、县乡村振兴局关于印发《峨边彝族自治县农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》的通知（峨边环发〔2022〕3号）第六条、第十条规定：对于出水水质要求较高或采用工艺相对复杂，采用第三方运行维护管理模式，通过购买服务的方式委托具有相应能力的第三方专业机构作为运维单位，统一运维管理农村生活污水处理设施。生态环境局运用市场机制购买农村生活污水处理设施运行维护管理服务，委托第三方运行维护公司负责设施运行维护管理。

2.项目立项、资金申报的依据。《峨边彝族自治县农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》的通知（峨边环发〔2022〕3号）、《峨边彝族自治县农村生活污水动力处理设施购买第三方运维服务项目需求调查报告》、峨边彝族自治县农村生活污水动力处理设施购买第三方运维服务项目政府采购合同。

3.资金管理办法制定情况。严格按照《四川省生态环境保护专项资金管理办法》使用管理专项资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。运维人工费、药剂费、电费、水质监测费、设备日常维护费、污泥处置费、管理费用、大修费用等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容，对已建成并投运的24套动力生活污水处理设施进行运行维护。

2.项目绩效目标，日处理20吨以上的农村生活污水动力处理设施出水水质达到达到《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626—2019）一级标准，日处理20吨以下的农村生活污水动力处理设施出水水质达到《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626—2019）三级标准。合同服务期限从2022年9月-2024年8月。

3.分析评价，绩效目标设定与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导，具体业务股室归口负责。财务室主要负责指导开展绩效评价工作，负责资金使用情况佐证资料收集。业务股室具体负责项目的监督落实、监测报告汇总、项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年农村生活污水动力处理设施运行维护费用申报73万元，批复73万元，中途没有进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县预算资金计划73万元。

2．资金到位。实际到位32.45万元。

3．资金使用。该资金实际执行32.45万元。资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上，支出符合财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由行业主管部门乐山市峨边生态环境局按照相关规定委托第三方机构统一组织实施对已建成并投运的农村生活污水动力处理设施进行运行维护。

（二）项目管理情况。农村生活污水动力处理设施运行维护项目实施单位通过政府采购方式进行，并按照相关要求进行公示。在项目管理上，要求运维单位每月开展1次水质手工监测，每半年开展1次水质委托检测。峨边生态环境局每季度对运维情况进行考核，考核合格后支付运维费用。

（三）项目监管情况。开展定期或不定期的巡查监管，每年开展2次水质监测，做为考核的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照计划，从2022年9月始，已对全县已建成并投运的24套农村生活污水治理动力处理设施进行运行维护。

（二）项目效益情况。

项目实施后所有已建成并投运的农村生活污水治理动力处理设施均能连续正常运行，人居环境质量进一步提升，解决农村生活污水因污水处理设施建成不能正常运行出现的污水横流现象，实施化学需氧量减排26.4吨、氨氮减排1.8吨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2022年项目支出绩效评价指标体系，乡镇农村污水处理站运行维护项目自查自评得分为90分。

（二）存在的问题。

项目预算与项目实际支出差异较大，预算执行率不高。

（三）相关建议。

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算不能按进度执行。

乐山市峨边生态环境局

2023年6月12日