附件6-2

峨边彝族自治县公路建设服务中心

桥梁病害整治及检测项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

根据四川省交通运输厅《关于印发四川省普通干线公路桥梁养护管理办法的通知》（川交发（2015）4号）；乐山市人民政府办公室《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》（乐府办函（2016）37号）；峨边县人民政府办公室《关于印发峨边彝族自治县农村公路养护管理办法的通知》（峨边府办发（2011）27）号文件立项。符合中央、省、市政府对公路的管养要求，符合峨边交通+旅游，交通+扶贫发展的现实需求。桥梁是公路的大动脉，有必要及时掌握桥梁现有技术状况，保障桥梁的安全运营和延长桥梁使用寿命。

（一）项目资金申报及批复情况。我单位于2022年9月按照县财政局文件开展该项工作需要资金数，2022年9月通过财政预算管理一体化系统编制2023年该项目“一上”预算，上报县财政局。2023年12月按照县财政局下达的预算控制数在财政预算管理一体化系统中完善2023年该项目“二上”预算，上报县财政局，通过人大审核同意后，2023年2月给我单位批复并下达资金指标50万元。

该项目申报用于管养公路G245线、S309线、X117线、X131线、Y049线公路桥梁资金50万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据部颁2018预算计价依据和《公路概预算编制办法》来编制的2022年桥梁维修保养项目。根据管养公路G245线、S309线、X117线、X131线、Y049线桥梁受损情况进行进行恢复，并按照川交发（2015）4号文件要求，普通及三类以上桥梁每三年定期检测一次，特殊桥梁及三类以下桥梁每半年检测一次。桥梁检测服务按政府采购程序实施。

（三）项目资金申报相符性。对县公路建设服务中心管养公路桥梁（G245线、S309线、X117线、X131线、Y049线等）共计56座桥梁（其中国道12座，省道35座，县道9座），进行桥梁维护及检测，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划为2023年交通部门预算，资金到位及时。

2．资金使用。截止评价点时，项目资金的实际支出29.53万元，全部用于峨边县境内桥梁定期检测。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

拟定项目组织实施方案，成立项目资金管理机构，指定专人负责，确保资金足额专款专用。按政府采购程序进行，由专人陪同检测单位到实地进行现场勘察，由交通主管单位组织相关单位进行验收。

（三）项目组织实施情况。

2023年主要完成的桥梁项目有1.2023年度G245线、S309线、X117线公路桥梁定期检查。2.乐山市峨边彝族自治县柏村隧道应急检测。项目资金来源合法合规，来源于县级财政预算内资金。根据项目桥梁检测和维护实施情况后按实申报用款计划，由县财政局拨付指标到主管单位，主管单位下拨资金到公路建设服务中心。中心根据项目完成情况和采购中选价作为支付依据。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目主要完成G245线、S309线、X117线公路17座桥梁定期检查及柏村隧道应急检测，项目完成质量较好，按照年初计划完成了计划任务。

（二）项目效益情况。根据省市每年对峨边进行路况和桥梁检测情况作为考核依据，按“统一领导、分级管理、因地制宜、注重实效、全面养护、保障畅通”原则进行管理。完全契合“十四五”规划要求，符合交通的长期规划目标，与交通年度工作目标一致。让出行群众满意。同时保障了桥梁的安全运营和延长桥梁使用寿命。