附件6-2

峨边彝族自治县公路建设服务中心国省干道养护费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

对县公路建设服务中心管养公路（G245线、S309线、X117线、黑竹沟景区路等）共计205.683公里“保通、保畅、保安全”，进行日常养护、大中小修维护以及由公路建设服务中心下属峨边公路桥梁养护有限公司按照管养公路里程和标准临聘的一线养护工人的工资、保险。

（一）项目资金申报及批复情况。我单位于2022年9月按照县财政局文件开展该项工作需要资金数，并通过财政预算管理一体化系统编制2023年该项目“一上”预算，上报县财政局。2022年12月按照县财政局下达的预算控制数在财政预算管理一体化系统中完善2023年该项目“二上”预算，上报县财政局，通过人大审核同意后，2023年2月给我单位批复并下达资金指标530万元。

该项目申报用于管养公路G245线、S309线、X117线、黑竹沟景区路等公路的日常养护、小修维护以及临聘养护工人的工资、保险资金530万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为实现公路畅、安、洁、舒、美，根据《公路养护定员标准》（91）交人劳字945号文件精神招聘养护工人，按照公路桥梁养护管理办法，结合公路巡查台账，根据省市每年对峨边的路况检测结果，按“统一领导、分级管理、因地制宜、注重实效、全面养护、保障畅通”原则进行管理。

（三）项目资金申报相符性。由公路建设服务中心下属养护公司按照管养公路里程和标准招聘养护工人。每月由中心按照《峨边公路养护管理办法》、《峨边公路养护管理考核细则》对临聘工人上班工作情况进行检查考核，按照实际工作制定考勤表兑现月工资。社会保险按照社会保险中心和医保中心要求按时缴纳。中心拟定小修项目实施方案，委托峨边公路桥梁养护有限公司实施，中心负责对项目实施过程进行管理。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。我单位于2022年9月按照开展该项工作需要资金数，编制2023年该项目预算，上报县财政局，通过人大审核同意后，2023年2月给我单位批复并下达资金指标530万元。该项目预算资金财政到位530万元，无其他渠道资金，到位率100%。

2．资金使用。2023年该项目预算资金530万元，支出530万元。该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，支出严格控制在预算数内，不超预算支出。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，支付依据合规合法，无任何违规记录。

- 项目组织实施情况。

- 每月由中心对临聘工人工作情况进行检查考核，按照实际工作制定考勤表兑现月工资。社会保险按照社会保险中心和医保中心要求按时缴纳；公路小修及保养项目由自治县公路建设服务中心委托峨边公路桥梁养护有限个公司实施，项目实施完成后，相关技术人员到现场审定和验收通过，检查实施单位完善报账资料，项目经费按实际发生金额支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年清扫飞石约500余万平方米，清扫路面约11155余万平方米，疏通桥涵挡墙泄水孔约834个，粉刷行道树3161株，粉刷防撞墙5600米，清理边沟约65.2万米，整修路肩约4万平方米，清理涵洞200立方米，人工剪草约1.2万平方米。完善标线2604米、护栏469米、防撞墙164立方米。项目完成质量较好，按照年初计划完成了计划任务。

- （二）项目效益情况。延长公路的使用寿命，保障公路的安全运营，保障群众的出行便捷，保障货物的运输高效，按“统一领导、分级管理、因地制宜、注重实效、全面养护、保障畅通”原则进行管理。完全契合“十四五”规划要求，符合交通的长期规划目标，与交通年度工作目标一致，让出行群众满意。