附件6-2

中共峨边彝族自治县纪委

纪检监察专网信息运维费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

- （一）项目资金申报及批复情况

- 纪检监察专网信息运维服务费用按照《乐山市纪检监察内网保密安全运维服务采购项目》竞争性磋商文件内容执行，使用单位按年付费的续建项目。按照预算通知要求，2023年年初向县港航中心申报预算3.5万元，2023年6月批复3.5万元。

- （二）项目绩效目标

- 纪检监察专网信息运维服务费按合同约定支付费用，确保纪检监察专网全年正常运行。

- （三）项目资金申报相符性

- 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

- 二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划及到位。该项目经费全年预算数3.46万元，2023年，该项目经费财政拨款3.46万元，按申请支付进度全部拨付到位，资金到位率100%。

- 2．资金使用。截至2023年12月31日，该项目资金实际支付3.46万元。在实际支付过程中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、合同约定等事项逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

- 该项目经费采取一般支付形式，按合同约定支付时间申请计划。资金使用严格执行财务管理制度，按项目资金规定范围予以报销，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

- 该项目由本单位自行组织实施，按规定编制部门预算，填写绩效目标申报，按合同约定请用款计划。在预算内支付费用，报账时经财务人员和办公室审核后提交委领导审批，对不符合财务管理规定的一律不得变通列支，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

- 项目绩效情况

- （一）项目完成情况

- 纪检监察专网运维服务内容包括：纪检监察内网外网的软硬件设施设备运维服务，按合同约定，确保纪检监察专网全年正常运行。该项目经费支出3.46万元。

- 项目效益情况

- 一年的运维服务期满后，根据国家有关规定以及竞争性磋商文件要求，对运维服务质量及网络运行情况满意度达95%以上。

- 四、问题及建议

- 部门预算执行实际支出进度有待提高。来年将进一步加强工作统筹，按照支出均衡原则，确保部门预算执行进度与工作进展同步，提升部门预算绩效管理。