特色农业产业生猪养殖项目\内生动力（（支持藏区彝区内生动力提升）项目项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

峨边县农业农村局作为主管部门对养殖场建设布局合理性进行了指导，审核了规划、设计，对项目技术措施落实情况进行监督。

根据《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于审查同意2019年省级财政脱贫攻坚资金支持彝区藏区脱贫攻坚（提升内生动力）项目实施方案的通知》（川脱贫办〔2020〕15号）精神，实施了峨边康润农业有限公司、峨边天缘农业科技开发有限公司两个公司的生猪养殖项目，结合峨边县实际情况，项目资金量化到两个公司后，按固定保底5%的模式进行分红，当效益好时，可协商适当提高分红比例。产生的收益作为受益村的村集体经济，根据村集体经济管理办法进行使用。

（二）项目绩效目标完成情况。

根据项目实施方案中项目实施进度以及验收情况，项目完成验收后分红实施情况等方面进行自评工作。

1.峨边天缘壮大特色农业产业商品猪养殖项目：建设商品猪养殖场6800平方米，建设钢结构楼式猪舍3层4栋，新建工作办公用房、防疫和消毒用房、料塔及饲料库房、场地道路、水池等。购置保温通风设备、自动供料设备、环保设备设施、防疫设施设备、消毒设施设备，安装建设水电设施等。项目总投资1380.60万元、其中省级财政脱贫攻坚资金666.00万元；业主自筹714.60万元。建设进度：2020年8月—2021年9月。项目新增直接吸纳的就业人数40人，覆盖行政村25个村，项目直接带动受益农户1264户4273人。

2.峨边壮大优势特色农业产业生猪养殖项目：建设养殖圈舍，购置安装保温通风设施设备，购置安装自动供料系统，建设环保设施，购置防疫设施设备，安装建设水电设施，兴建工作用房等。项目总投资2640万元，其中省级财政脱贫攻坚资金600万元（主要用于基础设施建设），业主自筹2040万元。建设进度：2020年8月—2021年6月。项目新增直接吸纳的就业人数50人，项目覆盖村15个。

二、项目资金使用情况

2019年11月，四川省财政厅、四川省扶贫开发局下达我县2019年省级财政脱贫攻坚资金（支持藏区彝区内生动力提升）项目资金2266万元。由县脱贫办牵头，会同农业等部门编制形成实施方案。2020年6-8月因选址和市场行情变化等因素影响，实施业主提出项目实施变更申请，分别于2020年7月、9月同意了项目变更，分别于2021年6月和9月按照实施方案完成项目实施后，对项目进行验收。

峨边天缘壮大特色农业产业商品猪养殖项目

| 序号 | 建设内容 | 投资额 （万元） | 补助金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级财政脱贫攻坚资金 | 市县两级财政投入 | 自筹 |
| 一 | 设施建设 | 993.72 | 534.51 |  | 459.21 |
| 二 | 设备购置及安装 | 295.6 | 131.49 |  | 164.11 |
| 三 | 配套设施建设 | 91.28 |  |  | 91.28 |
| 合计 |  | 1380.6 | 666.00 |  | 714.60 |

峨边壮大优势特色农业产业生猪养殖项目

| 序号 | 建设内容 | 投资额 （万元） | 补助金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级财政脱贫攻坚资金 | 市县两级财政投入 | 自筹 |
| 一 | 基础设施 | 1340 | 600 |  | 740 |
| 1 | 建筑工程及安装 | 695 | 200 |  | 495 |
| 2 | 钢结构工程 | 260 | 100 |  | 160 |
| 3 | 环保工程 | 190 | 150 |  | 40 |
| 4 | 设备工程 | 195 | 150 |  | 45 |
| 二 | 猪苗5000头及饲料 | 1300 |  |  | 1300 |
| 总投资 |  | 2640 | 600 |  | 2040 |

三、项目实施及管理情况

项目由县乡村振兴局、县财政局、农业农村局牵头成立项目领导小组，环保部门参加负责项目监督管理，资金使用监督、环境影响评估、项目验收工作。项目业主负责规划、设计、建设。项目的规划、设计需报县农业农村局审核通过后由业主组织施工建设。业主需成立技术小组，负责项目技术保障，并做好带动农户的技术培训指导和服务;农业农村局负责技术措施落实情况的监督工作。

1.项目建设间管理:项目建设必须按项目方案设计规定的质量要求组织和采购安装，并做好维护工作。

2.项目绩效管理:县对业主实行工期目标管理，按时完成建设目标，及时拔付项目资金，延期完成工期，扣项目资金2%。

3.项目竣工后管理:业主对养殖场实行规模、料肉比、死亡率总控目标管理，兑现报酬。

4.项目营运管理:公司实行猪苗、饲料、药品统供、产品统销;对养殖场实行场长负责制，对养殖人员实行绩效工资制管理;技术人员实行驻场制，重点考核料肉比、总死亡率绩效。

四、项目后续管理安排

项目实行封闭管理，人员、物资进场经过洗消检验。保障生物安全。

1.项目后续资金的安排，改公司后续资金用于购买饲料和人工工资等项目。

2.建立后续管理制度，公司制定了猪场卫生防疫制度，消毒制度，猪场生产例会与技能培训制度，猪只疾病治疗与用药制度，病死猪无害化处理制度，安全生产制度，重大疫情应急预案。

3.及时监督企业运转情况，保障固定保底5%的分红正常发放。

五、存在的问题及整改情况

峨边康润农业有限公司因土地问题为完全解决，经有关部门积极协调后项目改在了毛坪镇新华村，峨边天缘农业科技开发有限公司因市场行情影响项目由肉鸽养殖变更为商品猪养殖，设计及环评手续重新办理等，耽误了项目实施时间。已按照程序进行了调整后，按时完成了项目建设。