附件7

2022年农村饮水安全水质检测中心运行费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县财政局关于批复2022年部门预算的通知（峨财政〔2022〕49号）下达资金25万元,2022年度决算调整预算为16.99万元

（二）项目绩效目标。

2022年对全县91处村镇供水工程进行水质检测，出具水质检测报告91份以上。

（三）项目资金申报相符性。

根据乡村振兴有效衔接有关规定，农村饮水安全每年需提供农村饮水安全水质检测报告的要求。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位16.99万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2022年支付水质监测中心各项费用16.99万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取每年对全县91处村镇供水工程进行水质检测并提供会水质检测报告。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照有关时间节点提前完成了91个村水质检测并提供了水质检测报告。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，进一步减少了群众因饮水而带来的有关疾病的可能性。社会公众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。