附件7

2022年山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理、水库管理等费用项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县财政局关于批复2022年部门预算的通知（峨财政〔2022〕49号）下达资金45万元。

（二）项目绩效目标。

1、完成自动监测站网、监测预警平台、调查评价、预警设施设备维修维护，2.群测群防体系建设、山洪灾害监测预警系统、生态流量下泄监控运行维护服，3、防汛物资储备，4、水库运行管理。

（三）项目资金申报相符性。

根据《中华人民共和国防洪法》《四川省河道保护管理条例》《水库大坝安全管理条例》等法律法规开展相关工作，经费纳入本级财政预算管理。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位45万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

截止2022年12月20日，支付了防汛物质仓储费、山洪灾害预警通讯费、更换更换公示牌、宣传资料及夏家沟水库管理等资金45万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目完成后通过提供报账资料，业务股室初审，领导审核完后报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成非工程措施系统维护，防汛物资储备、演练、对影响水库大坝安全的杂草进行了清理，开展了防汛减灾宣传2次，发放宣传资料1500份。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步保护人民生命财产安全安全，减少经济损失。提升了群众对防汛安全的认识，社会公众满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。