附件7

2022年水利项目规划设计、审计、测绘费等经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县财政局关于批复2022年部门预算的通知（峨财政〔2022〕49号）下达资金19.62万元。

（二）项目绩效目标。

1、完成大渡河干流河道采砂实施方案编制报批；2、官料河及县管清淤疏浚实施方案编制报批；3、河道砂石存量测绘；4、河道岸线保护与利用规划；5、堤防工程运行管护维修5处。

（三）项目资金申报相符性。

2022年水利项目规划设计、审计、测绘费。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位19.62万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，该项目资金支付19.62万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取比选的方式确定报告编制单位，通过现场踏勘、资料收集等形式编制了采砂实施方案，提供了砂石存量测绘报告。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成采砂实施方案，提供了砂石存量测绘报告。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步强化我县河湖管理范围保护,保障水生态安全，减少经济损失。杜绝规模以上河湖因管理范围边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题。对采砂企业采砂量进行了亮化，避免多采造成国家损失。社会公众满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。