附件7

2022年水行政执法管理经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县财政局关于批复2022年部门预算的通知（峨财政〔2022〕49号）下达资金20万元,2022年决算调整预算18.05万元。

（二）项目绩效目标。

1.开展对全县河流巡河巡查 2.打击涉水非法行为 3.开展涉水法律法规宣传

（三）项目资金申报相符性。

2022年水行政执法管理经费项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位18.05万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

截止2022年12月27日，支付了采砂编制费、测绘费、世界水日、中国水周宣传费等18.05万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取比选的方式确定报告编制单位，通过现场踏勘、资料收集等形式编制采砂实施方案，岩乡挖吉村1组河道清障地形复核，茨竹河八月岭隧洞上游安全报告编制，宜坪泉水、红旗四坪河道执法勘界测绘，茨竹河临时排险测绘费，玉林桥及峨汉高速、五渡先锋江岩坝砂石堆场测绘费，五渡先锋五熊沟细砂堆场测绘。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成编制采砂实施方案，岩乡挖吉村1组河道清障地形复核，茨竹河八月岭隧洞上游安全报告编制，宜坪泉水、红旗四坪河道执法勘界测绘，茨竹河临时排险测绘费，玉林桥及峨汉高速、五渡先锋江岩坝砂石堆场测绘费，五渡先锋五熊沟细砂堆场测绘。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步强化我县河湖管理范围保护,保障水生态安全，减少经济损失，有效打击了非法采砂行为。杜绝规模以上河湖因管理范围边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题。划定范围后对河湖生态影响显著，可持续维护河湖生态健康平衡，

社会公众满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。