附件7

大渡河峨边县民族小学堤防工程

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年6月12日，四川省财政厅关于转下达 2021 年第一批水安全保障工程专项中央预算内投资支出预算的通知（川财建〔2021〕79 号）下达中央资金1776万元。

（二）项目绩效目标。

完成新建堤防0.76公里。

（三）项目资金申报相符性。

《四川省财政厅、四川省水利厅关于印发<四川省水利发展专项资金管理办法>的通知》（川财农﹝2016﹞227号）、《四川省发展和改革委员会四川省水利厅关于印发流域面积3000平方公里以上中小河流治理实施方案中期调整意见的通知》（川发改农经﹝2019﹞532号）、《峨边彝族自治县发展和改革局关于大渡河峨边县马嘶溪上段堤防工程可行性研究报告》（峨边发改审[2020]1号），项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年度该项目资金到位202.19万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，支付工程款202.19万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

该项目采取公开招标的方式确定施工单位，在施工过程中，工程计量是在通过施工自检、监理现场平行检测、第三方检测单位复检工程质量合格的基础上，由施工单位申报，监理复核，业主单位复审计量计价，再经全程跟踪审计单位审核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成新建堤防0.76公里。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，提升了防御能力，保障了人民生命财产安全、改善水生态环境和区域经济可持续发展，工程的建设，将使保护区免受防洪标准下的洪水侵害，大幅减少洪灾损失。

社会公众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。