附件8

解决河湖管理范围划定实施方案编制经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照实际占用永久性占地和临时性占地面积，和相关征占地补偿标准，应补偿征地费91.82万元。

（二）项目绩效目标。

完成补偿修建官料河堤防实际占用20个点位永久占地和临时占地费。

（三）项目资金申报相符性。

资金的申报根据实际占地花名册统计，项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位91.82万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

根据财政批复预算，截止2022年12月支付征拆费91.82万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取实地现场踏勘、资料收集农户签字后形成征拆费花名册，经自然资源部门确认后报财务室支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照兑付花名册兑现到正拆迁农户。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步化解征拆迁户与项目建设矛盾，

征拆迁户满意度98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。