附件7

官料河堤防项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省水利厅关于峨边彝族自治县黑竹沟、大堡、杨村官料河防洪治理工程初步设计的批复》(川水函〔2012〕2487号)，批复总投资2952.41万元，其中：中央资金1890万元，省级资金324万，地方配套738.41万元（不足部分根据自治县政府承诺自筹资金解决）。

（二）项目绩效目标。

该工程建设规模为综合治理河长4段共4.311km，新建堤防2.953km，河道清淤疏浚2.841km。施工过程中由四川大学工程设计研究院编制了《四川省峨边彝族自治县黑竹沟、大堡、杨村官料河防洪治理工程变更设计报告》上报省水利厅，省水利厅以川水函[2014]986号文批复我县。该设计变更批复主要内容为：由于黑竹沟景区大门段堤防，交通部门在修建景区公路时已实施，取消该段0.136km的堤防建设。调增建设黑竹沟小学段0.033km，黑竹沟渔沟儿段0.127km、大堡镇茶丰村七组大河坝段0.355km、桥楼支沟左岸0.028km堤防。调整后河道综合治理长度不变为4.311km，综合治理河段内共新建堤防3.269km。

（三）项目资金申报相符性。

四川省水利厅以《四川省水利厅关于峨边彝族自治县黑竹沟、大堡、杨村官料河防洪治理工程初步设计的批复》(川水函〔2012〕2487号)文给予了批复，批复总投资2952.41万元。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年度，该项目资金到位633.74万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2022年支付项目工程款633.74万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

程项目资金严格按照《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》(财建[2002]394号)和财政部 水利部关于印发《《全国中小河流治理项目和资金管理办法》的通知》（财建[2011]156号）规定，实行专户专帐管理。专户为峨边彝族自治县水务投资有限公司专户，建立了专帐，专人管理。同时，建立了一套工程结算、材料设备采购、行政办公费用、现金支付等的审查、审核程序和相关制度，并严格执行。工程进度款结算由施工单位根据合同约定按工程进度申报，由监理工程师进行审核、总监理工程师签字盖章后，交项目业主审定报市、县财政审批后支付。工程未出现资金使用不当、拖欠工程款、管理不善等问题，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

1、落实项目法人。峨边彝族自治县人民政府以《峨边彝族自治县人民政府关于项目法人确定及资金筹措的承诺》确定此三个项目项目法人均为峨边彝族自治县水务投资有限公司，具体负责工程的建设管理工作。

2、建立领导机构。每个项目均独立成立了工程建设领导小组成员。组长由水务局局长担任，水务局分管领导及涉及乡镇的乡镇长为副组长、有关人员为成员。领导小组具体负责堤防工程建设中的指挥、协调、监督、服务工作。

3、严格项目管理。项目法人成立了工程建设领导小组，负责具体项目管理工作。同时，要求设计、监理及施工等单位要按照规定，建立健全工程质量管理监督体系和安全管理监督体系，严格把关，确保工程质量。施工期间，合同执行情况良好，未出现任何合同纠纷。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成工程的建设，使其防洪标准提高，防洪标准达到10年一遇洪水(频率P=10%)，为当地发展提供防洪安全保障。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可工程的投入使用，有效保护了流域内杨村乡、大堡镇、金岩乡、黑竹沟镇、新林镇、沙坪镇、万坪乡沿岸居民集中点及场镇人口生命财产安全，可保护流域内0.87万人口、0.24万亩耕地。切实改善了农村环境，促进了地方增收，社会效益明显。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是项目前期规划设计对可能出现的问题考虑不够充分，设计方案优化程度不够高，施工过程中当地群众反映强烈要求完善防洪体系新增了部分工程，新增工程比重约占总投资9%。二是信息宣传管理工作不够完善，在项目管理中理念更新不够。三是项目实施周期较长，与相关部门协调衔接不够，有些工作准备不充分。四是项目资金地方配套困难，尤其是对于我县这样经济欠发达，基本运转支出占支出比重较大的区县，对于项目配套能力十分有限，会加大区县财政运行风险。

- 相关建议。

一是继续加强中小河流域治理力度，改善群众生产生活条件，保障人民生命财产安全。二是加大中央、省级投入比例，由于地方财政困难，资金配套难度较大，建议将土地、青苗补偿纳入上级投资计划。三是为更好规范项目资金管理和绩效评价工作，建议项目资金一次性下达，并及时到位。