附件7

解决河湖管理范围划定实施方案编制经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年7月15日，县人民政府领导批示（〔2020〕106号）批示同意按照峨边彝族自治县河湖管理范围划定实施方案开展相关工作，经费控制在300万以内，以实际中标经费为准。

（二）项目绩效目标。

完成茨竹河、杉木沟、母举沟等18条河流管理范围划定。

（三）项目资金申报相符性。

根据《四川省总河长办公室关于印发〈四川省河湖管理范围划定工作方案〉的通知》（川总河长办发〔2018〕3号）、《乐山市总河长办公室关于印发〈乐山市河湖及水利工程管理范围划定工作方案〉的通知》（乐总河长办发〔2018〕8号）等文件要求，需于2020年底前全面完成峨边县河湖管理范围划定工作。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位100万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

根据财政批复预算，于2022年1月28日支付合同款100万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取公开招标的方式确定报告编制单位，通过现场踏勘、资料收集等形式编制河湖管理范围划定报告书，专家评审、公告后完成划定成果数据入库。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成茨竹河、杉木沟、母举沟等18条河流管理范围划定内容。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步强化我县河湖管理范围保护,保障水生态安全，减少经济损失。杜绝规模以上河湖因管理范围边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题。划定范围后对河湖生态影响显著，可持续维护河湖生态健康平衡，

社会公众满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。