附件7

政府批示【2020】179号关于解决沙坪镇蔬菜村道路亮化等31个后扶项目建设所需资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

下达政府批示【2020】179号关于解决沙坪镇蔬菜村道路亮化等31个后扶项目资金338.6297万元，其中

1.新场乡羊子岩村组道硬化项目24.661万元。

- 五渡田村避险解困集中点防洪沟、排水沟修建工程27.1061万元

- 红旗镇四坪村冷水鱼养殖基地7.0745万元

- 大堡镇联合村人行吊桥工程款6.7628万元

- 毛坪等分村通组路改造工程25.9773万元

- 五渡镇胡坝至田村黑化路项目120万元

- 杨村乡四坪村上坝至湾水排水灌溉渠18.9429万元

- 五渡胡坝村避险解困集中安置点人居环境整治及附属工程53.8193万元

- 五渡胡坝集中安置点工程23.8147万元

- 共和乡江峨村产业道路、通组路、防洪渠3.5214万元

- 共和江峨（含场镇）供水工程23.71万元

- 共和乡江峨村党群服务中心公开栏修建项目0.1597万元

- 五毛坪等分通组路项目监理费0.48万元

- 五渡铜河村安置项目监理费2.6万元

（二）项目绩效目标。

完成14个移民后期扶持项目。

（三）项目资金申报相符性。

政府批示【2020】179号关于解决沙坪镇蔬菜村道路亮化等31个后扶项目，项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位338.6297万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

根据财政批复预算，截止2022年12月31日支付14个项目资金款338.6297万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

工程建设项目通过采取公政府采购、监理项目采取比选确定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完14个项目。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步解决移民住房、出行、用电困难。社会公众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。