附件7

政府批示【2022】46号关于解决峨边彝族自治县2018年农田水利维修养护项目资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

政府批示【2022】46号关于解决峨边彝族自治县2018年农田水利维修养护项目资金下达资金36.4299万元。

（二）项目绩效目标。

完成2018年农田水利维修养护项目工程款质保金、质量检测费、监理费。

（三）项目资金申报相符性。

根据《关于解决峨边彝族自治县2018年农田水利维修养护项目资金》政府批示【2022】46号，2018年农田水利维修养护项目审计报告，监理合同、质量检测合同。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位36.4299万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

截止于2022年12月31日支付36.4299万元。其中：工程质保金33.1339万元，监理费2.75万元，质量检测费0.546万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取政府采购的方式确定施工单位，采取比选确定监理单位和质量检测单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成完成2018年农田水利维修养护项目工程款质保金、质量检测费、监理费。

（二）项目效益情况。

峨边县沙坪镇六丰村、松林坡村，新林镇九龙村、金星村四个行政村土堰改造及渠道维修养护。建设内容：沙坪镇六丰村渠道清淤1083m。2、沙坪镇松林坡村土堰改造及土渠道砼衬砌1944m。3、新林镇九龙村土堰改造及土渠道砼衬砌2175m。4、新林镇金星村土渠道砼衬砌2383 m（主渠长度1523 m，支渠长度860 m）社会公众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。