附件7

水库移民后期扶持项目

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

川财农[2020]0161号关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知下达资金392.3万元，其中：     1.五渡镇胡坝村移民安置附属增加工程80.70427万元

- 五渡胡坝马蹄叶种植14.298万元。

- 五渡镇田村民宿改造242.7655万元

- 毛坪镇新华村避险解困集中区美化工程8万元

- 毛坪镇凤凰村黄桷树至长砣通组路38.5512万元

- 五渡镇街村改造工程项目施工图设计7.984万元

（二）项目绩效目标。

完成五渡镇胡坝村移民安置附属增加工程，五渡胡坝马蹄叶种植，五渡镇田村民宿改造，毛坪镇新华村避险解困集中区美化工程，毛坪镇凤凰村黄桷树至长砣通组路，五渡镇街村改造工程项目施工图设计。

（三）项目资金申报相符性。

财农[2020]0161号关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位392.3万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

截止2022年12月31日支付资金392.3万元，其中：

1.五渡镇胡坝村移民安置附属增加工程80.70427万元，2.五渡胡坝马蹄叶种植14.298万元，3.五渡镇田村民宿改造242.7655万元4.毛坪镇新华村避险解困集中区美化工程8万元，5.毛坪镇凤凰村黄桷树至长砣通组路38.5512万元

6.五渡镇街村改造工程项目施工图设计7.984万元。资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取政府采购、比选的方式确定施工单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完成五渡镇胡坝村移民安置附属增加工程，五渡胡坝马蹄叶种植，五渡镇田村民宿改造，毛坪镇新华村避险解困集中区美化工程，毛坪镇凤凰村黄桷树至长砣通组路，五渡镇街村改造工程项目施工图设计。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步解决移民出行难、饮水安全等问题，大大提高移民对生活的幸福感。移民满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。