附件7

水库移民扶持重大项目资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年下达资金126.26万元，其中：

沙坪镇新声村100盏太阳能路灯、中坪230盏路灯42.4350元；

沙坪镇雪山村养殖场产业路硬化项目80%工程款35.820177元；

沙坪镇河沟村葡萄园产业路48万元。

（二）项目绩效目标。

完成沙坪镇新声村100盏太阳能路灯、中坪230盏路灯42.4350元； 沙坪镇雪山村养殖场产业路硬化项目80%工程款35.820177元；沙坪镇河沟村葡萄园产业路48万元

（三）项目资金申报相符性。

根据川财农[2019]0183号，关于提前下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金，项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位126.26万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

截止2022年12月31日共支付3个项目工程款126.26万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

项目采取政府采购的方式确定施工单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成沙坪镇新声村100盏太阳能路灯、中坪230盏路灯42.4350元； 沙坪镇雪山村养殖场产业路硬化项目80%工程款35.820177元；沙坪镇河沟村葡萄园产业路48万元。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，解决了移民出行难问题，提高了移民群众幸福感，社会公众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。