附件7

水库移民避险解困项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年1-5月下达移民避险解困项目资金369.01万元，其中1.五渡镇工农村居民安置点风貌提升及景观环境提升项目141.72627万元。

- 五渡田村移民集中人居环境完善工程32.68万元

- 五渡镇工农村10KV配电线路41.5万元

- 五渡镇工农村集中区47户160人避险减困建房补助40万元

- 宜坪乡桐花村童恒勇1户4人避险减困建房及基础设施补助6.5万元

- 五渡镇田村避险安置项目23.1512万元

- 毛坪新华村师义强2户8人避险解困建房12.5万元

- 沙坪镇万漩村1户4人避险解困6.5万元

- 五渡镇铜河村避险解困建房补助费2.25万元

- 五渡镇工农村避居安置建筑风貌提升及景观环境提升设计费15.2万元

- 五渡镇工农村避险解困住房补贴3万元

- 五渡镇田村移民避险解困集中占防洪沟、排水沟修建项目14万元

- 五渡镇田村避险解困项目工程30万元

（二）项目绩效目标。

完成13个避险解困项目。

（三）项目资金申报相符性。

峨财政农【2018】47号关于解决大中型水库移民避险解困项目资金的请示，项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，该项目资金到位369.01万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

根据财政批复预算，于2022年1月28日支付合同款369.01万元，资金支付100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，无任何违规记录。

（三）项目组织实施情况。

工程建设通过项目采取公开招投标、政府采购，建房补助项目通过修建房屋后，乡镇村组验收合格并撤除旧房后补助到农户。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已按照合同约定时间按时完13个项目。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，可进一步解决移民住房、出行、用电困难。社会公众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位滞后。

（二）相关建议。