项目支出绩效自评报告

（烈士陵园提质改造资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。我单位相关业务股室作为该项目实施的责任人，办公室及局党组为该项目的监督责任人。

2．项目立项、资金申报的依据。传承和弘扬烈士精神，培育践行社会主义核心价值观，为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，营造尊崇烈士、关爱烈属的浓厚氛围，发挥爱国主义教育作用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目涉及的经费按照政府收支科目规定据实列支，支持方式根据业务工作开展情况据实列支。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作量化原则，考虑因素为退役军人事务开展工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于对烈士陵园进行绿化、铺装改造、墓碑改造、增加景观挡墙、英烈文化展示墙、纪念墙、烈士陵园公共服务中心等提质改造。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效设定目标为：传承和弘扬烈士精神，培育践行社会主义核心价值观，为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，营造尊崇烈士、关爱烈属的浓厚氛围，发挥爱国主义教育作用，

项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照【2021】29号解决退役军人事务局烈士陵园提质改造资金政府批示590万元用于烈士陵园提质改造工程，本项目工程立项批准文号峨边发改审【2021】6号，符合资金管理办法等相关规定，由财政局预算，资金使用按实逐月向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2019年-2022年优抚安置事业单位上级补助资金147.86万元，2021年县级政府批示590万元，资金及时到位。

2．资金使用。2021年已支付工程款539.19万元，其中中央资金75.73万元，县级资金463.46万元，2022年4月按照合同约定支付第五次工程款89.36万元及零散烈士墓修缮刻碑费用1.62万元，共计90.98万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

2．资金到位。该项目资金截止评价时点，该项目预算为90.98万元，我单位按时按实向财政申请90.98万元已全部及时到位，均为本级财政安排。

- 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了自主择业干部医疗待遇，资金使用的有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目为主要领导审定的方式实施。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：按时据实支付，100%完成。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。

- 社会效益：传承和弘扬烈士精神，培育践行社会主义核心价值观；可持续效益：军人、军属、烈属满意度情况调查，广大群众的满意度比较高，好评率达到98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分8分、项目实施12分、完成结果9.7分、项目效果得分20分、产出指标得分30分、效益指标得分10分、满意度指标得分10分。部门整体支出绩效得分为99.7分，整体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。