附件6-2

项目支出绩效自评报告

（住建局2023年东西协作项目-“绍乐同行”乡镇场镇管理服务提升项目（大堡镇））

一、项目概况

根据县委、县政府工作安排，我局负责实施东西部协作项目既绍乐同行”乡镇场镇管理服务提升项目，通过项目实施，提升大堡镇乡镇城镇管理服务水平。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为东西部协作资金，项目资金申报、审批合理，纳入我局2023年部门预算，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

绩效目标为提升改造大堡镇新火村87户人居环境。为确保项目实施，县政府制定了项目实施方案，确定住建局为项目主管部门，负责该项目资金拨付和项目监管。大堡镇为项目实施单位，该项目大堡镇为业主，通过政府采购方式确定施工单位实施该项目。

（三）项目资金申报相符性。

根据县政府工作安排，未提升大堡镇乡镇场镇管理服务水平，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金全部为东西部协作资金，截止目前资金已全部到位，到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截止目前该项目资金实际支出141.78万元，资金全部用于“绍乐同行”乡镇场镇管理服务提升项目工程建设，支付进度为95%，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局严格执行峨边彝族自治县住房和城乡建设局财务管理制度和相关法律法规，机构设置合理、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

住建局未该项目主管部门，大堡镇为该项目实施单位，通过政府采购确定施工单位。在政府采购过程中严格按照政府采购法开展采购工作并签订施工合同。该项目采用报账制：在达到项目拨款节点时由大堡镇将资金申请报至住建局，住建局审核后报财政局支付至施工单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目实施提升了大堡镇87户人居环境水平，该项目按时完工，工程竣工验收合格，环境改善情况达标，提升了群众满意度。截止目前，该项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

该项目实施提升了大堡镇87户群众人居环境水平，提升了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。