附件6-2

项目支出绩效自评报告范本

（住建局2023年第一批省级城乡建设发展专项资金（既有住宅电梯增设））

一、项目概况

根据我局职能职责，实施了既有住宅电梯增设工作。该工作保障了我县适老改造和无障碍设施增设的有序推进：

（一）项目资金申报及批复情况。

我县申报2023年第一批省级城乡建设发展专项资金（既有住宅电梯增设），经省厅审核同意后，发放省级补助资金120.34万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效目标内容。

我县既有住宅增设电梯任务为24台。

2.项目实施进度计划等。

既有住宅增设电梯由第三方公司具体开展，由业主同意后进行申报，待电梯加装完成，各方验收合格并办理特检证及使用证后，我局按照标准发放补助资金。

（三）项目资金申报相符性。

既有住宅电梯增设工作克服了居民意见分歧多、选址困难等问题，在规定时间内开展实施了，有效改善了群众居住条件、增设了适老化和无障碍设施，该项目申报合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

根据上年既有住宅增设电梯工作及本年实际情况，预算2023年既有住宅电梯增设补助资金为120.34万元。

2.资金到位。

截至目前该项目资金依全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用。

截至目前该项目资金已支出40万元，用于既有住宅增设电梯补助资金发放。资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局严格执行峨边彝族自治县住房和城乡建设局财务管理制度和相关法律法规，机构设置合理、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

既有住宅增设电梯由第三方公司具体开展，由业主同意后进行申报，待电梯加装完成，各方验收合格并办理特检证及使用证后，我局按照标准发放补助资金。

2.项目管理情况。

自既有住宅增设电梯工作开展以来，我局采取局长负责、分管领导牵头、科室共管的方式加强对电梯加装工作的监管。局长和分管领导对项目整体推进情况负责，科室人员不定期监督检查和考核，住房保障中心负责电梯加装过程中的定期巡查，对发现的问题及时督促施工单位进行整改。

3.项目监管情况。

为加强项目管理，确保电梯加装工作有序推进，我局主要采取领导不定期检查、局分管领导牵头考核、科室共同参与的方式对第三方公司进行监管。同时，我局拓宽群众参与监督举报的渠道，确保电梯加装高质高效完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在绩效自评年度内，我局积极推动既有住宅增设电梯工作，已完成电梯加装13台，使用登记证办理的电梯13台，发放补助资金40万元，剩余资金待其余电梯完善申报资料后进行发放。

（二）项目效益情况。

该项目为公益项目，无直接的经济效益。通过项目实施，推进了我县适老化改造和无障碍设施建设工作，提高了群众满意度，产生了非常可观的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因高低楼层出资比例差距较大、电梯增设选址窘迫等因素，既有住宅增设电梯工作推进滞缓。

（二）相关建议。

建议加大补助资金占比，通过减少居民出资调动其参与电梯增设的积极性。