附件6-2

项目支出绩效自评报告范本

（公共租赁住房维修）

一、项目概况

根据我局职能职责，实施了公共租赁住房维修项目。该项目保障了全县184套公共租赁住房及房管局管理11套公房居住性能：

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县公共租赁住房维修项目资金纳入2023年部门预算，并经财政等相关部门审核通过。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效目标内容。

公共租赁住房维修单位及时对我县184套公共租赁住房及房管局管理11套公房的公共区域进行维护修缮，改善中低收入家庭住房问题，确保该房屋能够正常行使保障功能。

2.项目实施进度计划等。

公共租赁住房维修单位确定采取比选方式并经局党组会审议通过，该司配齐了管理人员、技术人员、维修人员，通常情况由租户向我局提出维修请求，我局安排维修人员上门查看情况，属于我局维护修缮职责范围内的，填写派工单并通知维修单位安排专人上门维修，经租户和我局工作人员验收合格后完成该次维修工作，维修费用每季度按实结算。

（三）项目资金申报相符性。

从运行情况看，维修单位机构健全、专业人员、规范管理，优质的服务，克服了房屋分散、维修难度大、事件突发等各种困难，以服务期限内确保了我县184套公共租赁住房及房管局管理11套公房正常化运行，改善了中低收入家庭住房问题，该项目申报合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据上年公共租赁住房维修项目及本年实际情况预算，2023年公共租赁住房维修费为4.41万元。

2．资金到位。截至目前该项目资金已全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截至目前该项目资金已支出4.41万元，支出完成率100%，用于公共租赁住房维护费。资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局严格执行峨边彝族自治县住房和城乡建设局财务管理制度和相关法律法规，机构设置合理、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。自公共租赁住房建成以来，由我局下属事业单位房管局（现更名为住房保障中心）负责管理运营。局长和分管领导对项目整体运行效果负责，科室人员不定期监督检查和考核，住房保障中心负责维修单位的对接、支持、服务和定期巡查，制定考核方案并落实。

2.项目管理情况。作为项目主管部门，我局严格按照资金使用规定，通过比选方式和局党组会审议，确定维修单位，程序合规。同时我局严格遵守相关比选要求，坚持公平公正公开原则，通过专家评分方式确定中选单位，并报请局党组审议同意。

3.项目监管情况。为加强项目管理，确保公共租赁住房和相关公房正常运行管理，改善中低收入家庭住房问题，我局主要采取领导不定期检查、局分管领导牵头考核、科室共同参与的方式对维修单位进行监管，同时拓宽租户举报反馈渠道，使各方参与监督工作，确保维修工作不打折扣。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在绩效自评年度内，维修单位严格按照合同约定，履行职责义务，按实完成维修任务，维修合格率达标，且未接到群众举报相关维修不合格问题。同时，维修派工严格按照要求执行，任务安排、成本控制等均由我局严格把控，不存在超出预算或失控的情形。

- （二）项目效益情况。

- 该项目为公益项目，无直接的经济效益。通过项目实施，我县184套公共租赁住房及房管局管理11套公房正常化运行，改善了中低收入家庭住房问题，提高了群众满意度，产生了非常可观的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

部分公共租赁住房修建年代久远，基础设施配套短缺，老旧设施致使需要经常维护修缮，房屋功能布局难以满足租户需求。

（二）相关建议。

- 建议开展公共租赁住房功能补短，县财政根据实际情况增加公共租赁住房维修项目预算金额，确保该项目正常运行。