附件6-2

项目支出绩效自评报告

（城乡污水处理设施运行维护）

一、项目概况

根据我局职能职责，实施了城乡污水处理设施运行维护项目。该项目保障了城区污水处理厂及20个乡镇污水处理站的正常运行：

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县城乡生活污水运行维护项目资金纳入2023年部门预算，并经财政等相关部门审核通过。

- 项目绩效目标。

1．项目绩效目标内容。县城污水处理厂对县城收集的污水进行处理并达到排放标准（四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准），乡镇污水处理站对乡镇产生的污水进行收集并处理，设备设施检测、污水水质检测和剩余污泥处置等符合标准要求，出水水质达标排放（城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A排放标准限值）。

2．项目实施进度计划等。

- 城区污水处理厂现由国有企业运行，乡镇生活污水处理站由第三方服务公司运行，处理厂（站）配齐了管理人员、技术人员、维修人员、运行人员，分别制定了《生活污水处理厂（站）管理制度》以及应急预案，包括总则、工作纪律、规章制度、岗位职责、设备操作规程等内容，其中规章制度对各类记录填写规定、厂（站）区内环境卫生管理办法、辞职和辞退管理办法、工作过失责任追究办法、员工考勤管理办法、安全文明生产管理办法、操作岗位巡视管理规定、迎检管理规定等进行了规范。资金管理严格按照合同约定，厂（站）运行资料也符合行业和合同要求。

- 项目资金申报相符性。

从运行情况看，运行公司机构健全、专业人员、规范管理，优质的服务，克服了场站分散、管理幅度大、地质灾害影响等各种困难，以最短的时间确保了21个污水厂（站）的正常化运行，出水水质指标等有明显提高，达到环保要求，该项目申报合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据上年城乡污水处理厂运行维护项目及本年实际情况预算2022年城乡污水处理厂运行维护费为835.51万元。

2．资金到位。截至目前该项目资金依全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截至目前该项目资金已全部支出，用于城乡污水处理厂（站）运行维护费。资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符

（二）项目财务管理情况。

我局严格执行峨边彝族自治县住房和城乡建设局财务管理制度和相关法律法规，机构设置合理、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。自项目验收合格移交到我局以来，我局采取局长负责、分管领导牵头、科室共管的方式加强对项目运营的监管。局长和分管领导对项目整体运行效果负责，科室人员不定期监督检查和考核，村镇股负责运营方的对接、支持、服务和定期巡查，制定考核方案并落实。

2.项目管理情况。作为项目主管部门，我局严格按照政府招投标相关要求，委托具备资质的第三方招标代理公司，通过公开招标方式，确定运营方，程序合规。作为政府采购项目，我局严格遵守相关招投标纪律，坚持公平公正公开原则，通过专家评分方式确定中标单位，并在法定平台进行公示。

3.项目监管情况。为加强项目管理，确保项目出水达标排放、场站正常运行管理，保护峨边生态环境，我局主要采取领导不定期检查、局分管领导牵头考核、科室共同参与的方式对运营方进行监管。目前，除县委县政府领导视察、监管部门常规监管外，我局对20个乡镇污水处理站的监管做到了全覆盖，特别是建制镇和重点乡的巡查和检查密度达更是前所未有。同时，我局还发动群众参与监督举报，做到了监管的常态化。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在绩效自评年度内，运营方均严格按照合同约定，履行职责义务。经运营方日常自检和每季度第三方检测显示，我县20个乡镇污水处理站总体上正常运行、出水达标排放（城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A排放标准限值），未接到群众举报由此产生的生态环境问题。同时，乡镇污水处理站采取总包方式，任务安排、进度控制、成本控制等均由运营方负责，不存在超出预算或失控的情形。城区生活污水处理厂由国企运行，总体上正常运行、出水达标排放（四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准）。

- 项目效益情况。

- 该项目为公益项目，无直接的经济效益。通过项目实施，保障了我县城区污水处理厂及乡镇生活污水处理站的正常运行和出水达标排放，保障了大渡河生态环境安全，提高了群众满意度，产生了非常可观的生态效益和社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。城区污水处理覆盖率还未达到100%，污水处理标准还有待提高。

- （二）相关建议。

- 1．建议开展污水提质增效，县财政根据实际情况增加

- 城乡污水处理厂运营维护项目预算金额，确保该项目正常运行。

2．鉴于撤乡并镇、扶贫搬迁等政策落地实施，当前各场站的实际情况与项目立项时的情况变化较大，部分场站的设备、设施无法满足稳定达标的要求，应适当拨付资金分步进行提标改造，以满足场站运行需要。