附件6-2

项目支出绩效自评报告范本

（2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金）

一、项目概况

根据我局职能职责，实施了2023年中央财政城镇保障性安居工程项目。该项目改善了群众居住条件改造、提升了小区污水管网污水收集能力：

（一）项目资金申报及批复情况。

我县申报2023年中央财政城镇保障性安居工程项目资金经中央审核同意后，发放中央补助资金757万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效目标内容。

2023年启动改造城镇老旧小区9个，开展保障性租赁住房改建工作200套（间）和棚户区改造300户。

2.项目实施进度计划等。

- 其中2023年城镇老旧小区改造项目由县属国有企业作为代建单位实施；保障性租赁住房改建项目由县住建局、县供销社牵头，组织县城投公司、县国资公司、新川南林业有限公司等企业对自主产权房屋进行改建工作，同时联合县财政局等6部门印发了《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》；棚户区改造工作由县住建局组织实施。

- （三）项目资金申报相符性。

- 从改造情况看，2023年中央财政城镇保障性安居工程项目克服了居民意见分歧多、现场安全管理困难等问题，在规定时间内开展实施了，有效改善了群众居住条件改造、提升了小区污水管网污水收集能力，该项目申报合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据上年城镇保障性安居工程项目及本年实际情况预算，2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金为747万元。

2.资金到位。截至目前该项目资金已全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截至目前该项目资金已支出404.96万元，用于城镇保障性安居工程。资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局严格执行峨边彝族自治县住房和城乡建设局财务管理制度和相关法律法规，机构设置合理、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

作为项目主管部门，我局严格按照资金使用要求，坚持公平公正公开原则，通过代建单位推进2023年城镇老旧小区改造工作；组织各产权单位对纳入保障性租赁住房管理的房源进行改建并验收合格后，再投入市场运营；棚户区改造工作严格按照相关文件要求执行，经签署征收协议、办理相关手续后腾房屋，经我局核实后再对被征收人进行补偿安置。

2.项目管理情况。

自项目开展以来，我局采取局长负责、分管领导牵头、科室共管的方式加强对项目运营的监管。局长和分管领导对项目整体推进情况负责，科室人员不定期监督检查和考核，住房保障中心负责施工单位的对接、支持、服务和定期巡查，制定考核方案并落实。

3.项目监管情况。

为加强项目管理，确保项目按期高质高效完成，切实提升居民生活环境，我局主要采取领导不定期检查、局分管领导牵头考核、科室共同参与的方式对施工单位进行监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2023年城镇老旧小区启动改造9个，改造城镇老旧小区面积40800平方米，涉及房屋30栋，受益居民563户。

2.2023年保障性租赁住房已完成改建200套（间）。

3.棚户区改造完成300户。

4.租赁补贴发放完成14户，共计2.1624万元。

（二）项目效益情况。

- 该项目为公益项目，无直接的经济效益。通过项目实施，改善了群众居住条件改造，提升了小区污水管网污水收集能力，提高了群众满意度，产生了非常可观的生态效益和社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 城镇保障性安居工程资金主要依托中省补助资金，地方财政困难、无力承受，无社会资本参与改造，多数对基础内容进行改造，改造效果不明显。

（二）相关建议。

落实城镇保障性安居工程中省专项资金，增加中省补助资金占比，减少地方财政压力。